CR du 05/10/2021

#### Ordre du jour:
Description du plan de travail au cours des 15 prochaines semaines de projet.
#### Participants:
   	Grégory Blanc, Christophe Kiennert, Lorenzo Nadal Santa, Samson Mazeau.
#### Date de la prochaine réunion:
   	Mardi 12/10/2021 à 14h30, même salle de réunion BBB.

### Points abordés:
- Proposition d’un plan de travail au cours de 15 semaines à venir (du 04/10/2021 au 25/10/2021)
  - Semaine 1 (04/10/2021) : entraînement / documentation sur les différentes attaques XSS.
  - Semaine 2 à semaine 5 (du 11/10/2021 au 08/11/2021): Développement de la plateforme de test, comprenant le développement du front, du back, de la base de données et de la/les APIs.
  - Semaine 6 à semaine 9 (du 15/11/2021 au 06/12/2021): Implémentation des scénarios et attaques modernes sur la plateforme de test.
  - Semaine 10 à semaine 12 ( 13/12/2021 *vacances de Noël* au 10/01/2022): Implémentation des détections des vulnérabilités.
  - Semaine 13 à semaine 14 (10/02/2022 au 25/01/2022): rédaction du rapport, phase de correction de code (si nécessaire) et préparation de la soutenance.

### Commentaires / remarques:
Le plan de travail est validé par Mr Blanc et Mr Kiennert, bonne découpe et bien équilibré. Bonne marge de manœuvre en cas d’imprévu.
- Ne pas oublier la semaine Procci qui est habituellement chargée.
- Essayer de finir les majeures points essentiels/importants du projet avant les vacances de Noël.
- Essayer d'avancer le projet et le rapport écrit en parallèle.
- Il n’est pas nécessaire de dépenser deux semaines sur la réalisation d’attaques / challenges orientés XSS.
Privilégié la plateforme WebAcademy pendant la semaine 1:
https://portswigger.net/web-security
Possibilité de choisir certains challenges sur des plateformes de CTF (RootMe / HackTheBox, etc).
- VIGILANCE: il ne faut absolument pas négliger les notions de défense, détection et filtrage des attaques qui est une pratique très professionnalisante. Cela constitue une vraie valeur ajoutée pour le PFE et pour notre CV.
- Bien distinguer les attaques XSS stockées / réfléchies et DOM based qui s'exécutent côté client ou côté serveur.

### Objectif pour la prochaine réunion:
Faire une restitution sur “qu’est ce qu’une attaque XSS?”, “comment s’implémente t-elle?”.